# Planejamento Prazos Jarl Beard

Integrantes: Alefy Vilela Reis, Gustavo de Oliveira Farias, Vitor de Oliveira Farias

| Etapa | Atividade | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento e definição dos requisitos | 1 semana |
| 2 | Modelagem do sistema e banco de dados | 1 semana |
| 3 | Configuração do ambiente e arquitetura do projeto | 1 semana |
| 4 | Desenvolvimento da autenticação e usuários | 1 semana |
| 5 | Desenvolvimento de clientes e funcionários | 1 semana |
| 6 | Desenvolvimento de serviços | 1 semana |
| 7 | Desenvolvimento dos agendamentos | 1 semana |
| 8 | Desenvolvimento de pedidos e itens do pedido | 1 semana |
| 9 | Desenvolvimento do Front-end e integração | 2 semanas |
| 10 | Testes e correção de erros | 1 semana |
| 11 | Documentação e preparação da apresentação | 1 semana |